M

ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----🙞🙞🕮🙜🙜-----

Tên đề tài:

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CAFEBOOK TỐI ƯU HOÁ TRẢI NGHIỆM BẰNG AI

(MEETING REPORT DOCUMENT)

SE 445 AM

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S Phạm Phú Khương

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Huỳnh Ngọc Phú	-	28211106495

- Nguyễn Minh Tú	-	28211105717

- Nguyễn Tú Uyên	-	28201149694

- Lâm Chu Bảo Toàn	-	28211105266

- Vương Quốc Hưng	-	28211145208

Đà Nẵng, 10 - 2025

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Tên dự án | PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CAFEBOOK TỐI ƯU HOÁ TRẢI NGHIỆM BẰNG AI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 25/10/2025 | Thời gian kết thúc | 13/12/2025 |  |
| Khoa | Khoa Công Nghệ Thông Tin |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | ThS. Phạm Phú Khương Email: phamphukhuong@dtu.edu.vn SĐT: 0905635421 |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Huỳnh Ngọc Phú Email: phuhuynhphoto2k4@gmail.com SĐT: 0789447975 |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Huỳnh Ngọc Phú | Phuhuynhphoto2k4gmail.com |  | 0789447975 |
| Thành viên nhóm | Nguyễn Minh Tú | mt.nguyen0410@gmail.com |  | 0931018004 |
|  | Nguyễn Tú Uyên | nguyentuuyenvn321@gmail.com |  | 0931666265 |
|  | Lâm Chu Bảo Toàn | lamchubaotoan@gmail.com |  | 0376512695 |
|  | Vương Quốc Hưng | vqhung5@gmail.com |  | 0789823479 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | MEETING REPORT |  |  |
| Tác giả | Vương Quốc Hưng |  |  |
| Vai trò | Thành viên |  |  |
| Ngày | 27/11/2025 | Tên tệp: | SE445AM-Group02-11-MeetingReport.docx |
| Cho hoi |  |  |  |
| Truy cập | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| 1.0 | Vương Quốc Hưng | 27/11/2025 | Tạo tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | ThS. Phạm Phú Khương | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | ………/…/2025 |
| Chủ sở hữu | Huỳnh Ngọc Phú | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | ………/…/2025 |
| Đội sản xuất | Huỳnh Ngọc Phú | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | ………/…/2025 |
| Thành viên | Nguyễn Minh Tú | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | ………/…/2025 |
|  | Nguyễn Tú Uyên | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | ………/…/2025 |
|  | Lâm Chu Bảo Toàn | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | ………/…/2025 |
|  | Vương Quốc Hưng | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | ………/…/2025 |

| THÔNG TIN CUỘC HỌP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên dự án | PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CAFEBOOK TỐI ƯU HOÁ TRẢI NGHIỆM BẰNG AI |  |
| Tiêu đề | Gặp giáo viên hướng dẫn chỉnh sửa tên đề tài và hướng dẫn quy trình làm nhóm. |  |
| Địa điểm | Cơ sở 78A Phan Văn Trị |  |
| Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
|  | 7h – 25/10/2025 | 11h – 13/12/2025 |
| Người tham gia | ThS. Phạm Phú Khương Huỳnh Ngọc Phú Nguyễn Minh Tú Nguyễn Tú Uyên Lâm Chu Bảo Toàn Vương Quốc Hưng |  |
| NỘI DUNG |  |  |
| - Trình bày ý tưởng. - Thảo luận về ngôn ngữ lập trình. - GVHD điều chỉnh tên đề tài. - Yêu cầu của GV hướng dẫn về tài liệu. - Nhóm trưởng phân chia công việc. |  |  |
| KẾT LUẬN |  |  |
| - Ngôn ngữ lập trình: C# và JavaScripts - Quy trình : Scrum - GVHD yêu cầu làm 4 tài liệu - Nhóm trưởng phân công việc cho các thành viên gồm : + Toàn : tạo tài liệu Proposal + Uyên : tạo tài liệu ProjectPlan + Hưng : tạo tài liệu UserStory + Phú : Tạo tài liệu ProductBacklog - Sau khi tất cả hoàn thành xong tài liệu Phú sẽ kiểm tra và nhận xét toàn bộ tài liệu. |  |  |

| THÔNG TIN CUỘC HỌP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên dự án | PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CAFEBOOK TỐI ƯU HOÁ TRẢI NGHIỆM BẰNG AI |  |
| Tiêu đề | Gặp giáo viên hướng dẫn góp ý chỉnh sửa tài liệu đã làm và phân công công việc. |  |
| Địa điểm | Cơ sở 78A Phan Văn Trị |  |
| Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
|  | 7h – 1/11/2025 | 11h – 1/11/2025 |
| Người tham gia | ThS. Phạm Phú Khương Huỳnh Ngọc Phú Nguyễn Minh Tú Nguyễn Tú Uyên Lâm Chu Bảo Toàn Vương Quốc Hưng |  |
| NỘI DUNG |  |  |
| - GVHD đưa ra góp ý về tài liệu đã làm và yêu cầu chỉnh sửa. - GVHD yêu cầu làm 2 tài liệu tiếp theo. - Nhóm trưởng phân công công việc cho các thành viên. |  |  |
| KẾT LUẬN |  |  |
| - Tất cả thành viên chỉnh sửa lại tài liệu. - Nhóm trưởng phân công việc cho các thành viên gồm : + Tú : tạo tài liệu Database Design + Phú: tạo tài liệu UserInterface |  |  |

| THÔNG TIN CUỘC HỌP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên dự án | PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CAFEBOOK TỐI ƯU HOÁ TRẢI NGHIỆM BẰNG AI |  |
| Tiêu đề | Gặp giáo viên hướng dẫn góp ý chỉnh sửa tài liệu đã làm và phân công công việc. |  |
| Địa điểm | Cơ sở Phan Văn Trị |  |
| Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
|  | 7h – 8/11/2025 | 11h – 8/11/2025 |
| Người tham gia | ThS. Phạm Phú Khương Huỳnh Ngọc Phú Nguyễn Minh Tú Nguyễn Tú Uyên Lâm Chu Bảo Toàn Vương Quốc Hưng |  |
| NỘI DUNG |  |  |
| - GVHD đưa ra góp ý về tài liệu đã làm và yêu cầu chỉnh sửa. - GVHD yêu cầu làm 4 tài liệu tiếp theo. - Nhóm trưởng phân công công việc cho các thành viên. - Code sprint 1 |  |  |
| KẾT LUẬN |  |  |
| - Tất cả thành viên họp với nhau chỉnh sửa lại tài liệu - Nhóm trưởng phân công việc cho các thành viên gồm : + Phú : tạo tài liệu Test- Plan + Hưng : tạo tài liệu TestPlanDocumentSprint1 + Uyên : tạo tài liệu ProjectTestCaseSprint1 + Tú và Phú : tạo tài liệu Sprint Backlog cho Sprint 1 - + Toàn code các chức năng đã được liệt trong Project-Plan |  |  |

| THÔNG TIN CUỘC HỌP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên dự án | PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CAFEBOOK TỐI ƯU HOÁ TRẢI NGHIỆM BẰNG AI |  |
| Tiêu đề | Nhóm trưởng tổng kết tài liệu kết thúc sprint 1 |  |
| Địa điểm | Cơ sở Phan Văn Trị |  |
| Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
|  | 7h – 15/11/2025 | 11h – 15/11/2025 |
| Người tham gia | Huỳnh Ngọc Phú Nguyễn Minh Tú Nguyễn Tú Uyên Lâm Chu Bảo Toàn Vương Quốc Hưng |  |
| NỘI DUNG |  |  |
| - Nhóm trưởng xem lại đã đầy đủ tài liệu cho sprint 1 chưa. - Xem lại demo đã xong sprint 1 chưa. |  |  |
| KẾT LUẬN |  |  |
| - Tất cả thành viên đã xong hết tài liệu sprint 1. - Phần demo cho sprint 1 đã hoàn chỉnh. |  |  |

| THÔNG TIN CUỘC HỌP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên dự án | PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CAFEBOOK TỐI ƯU HOÁ TRẢI NGHIỆM BẰNG AI |  |
| Tiêu đề | Họp xem tiến trình dự án |  |
| Địa điểm | Cơ sở Phan Văn Trị |  |
| Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
|  | 07h – 22/11/2025 | 11h – 22/11/2025 |
| Người tham gia | Huỳnh Ngọc Phú Nguyễn Minh Tú Nguyễn Tú Uyên Lâm Chu Bảo Toàn Vương Quốc Hưng |  |
| NỘI DUNG |  |  |
| - Nhóm trưởng phải phân công công việc cho các thành viên. |  |  |
| KẾT LUẬN |  |  |
| - Tất cả thành viên họp với nhau chỉnh sửa lại tài liệu - Nhóm trưởng phân công việc cho các thành viên gồm : + Hưng : tạo tài liệu TestPlanDocumentSprint2 + Uyên : tạo tài liệu ProjectTestCaseSprint2 + Tú và Phú : tạo tài liệu Sprint Backlog cho Sprint 2 - + Toàn code các chức năng đã được liệt trong Project-Plan |  |  |

| THÔNG TIN CUỘC HỌP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên dự án | PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CAFEBOOK TỐI ƯU HOÁ TRẢI NGHIỆM BẰNG AI |  |
| Tiêu đề | Họp tiến trình công việc và fix bug( nếu có) |  |
| Địa điểm | Cơ sở Phan Văn Trị |  |
| Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
|  | 07h – 29/11/2025 | 11h – 29/11/2025 |
| Người tham gia | Huỳnh Ngọc Phú Nguyễn Minh Tú Nguyễn Tú Uyên Lâm Chu Bảo Toàn Vương Quốc Hưng |  |
| NỘI DUNG |  |  |
| - Nhóm trưởng xem tiến trình tài liệu. - Nếu các khó khăn trong lúc làm việc và giải quyết. - Nêu các bug và fix (nếu có) |  |  |
| KẾT LUẬN |  |  |
| - Tất cả thành viên đã xong hết tài liệu sprint 2. - Phần demo cho sprint 2 đã hoàn chỉnh. |  |  |

| THÔNG TIN CUỘC HỌP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên dự án | PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CAFEBOOK TỐI ƯU HOÁ TRẢI NGHIỆM BẰNG AI |  |
| Tiêu đề | Gặp GVHD góp ý và chỉnh sửa tài liệu. |  |
| Địa điểm | Zoom Meeting |  |
| Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
|  | 7h – 06/12/2025 | 11h – 06/12/2025 |
| Người tham gia | ThS. Phạm Phú Khương Huỳnh Ngọc Phú Nguyễn Minh Tú Nguyễn Tú Uyên Lâm Chu Bảo Toàn Vương Quốc Hưng |  |
| NỘI DUNG |  |  |
| - Nhóm trưởng xem tiến trình tài liệu. - GVHD xem và nhận xét toàn bộ tài liệu. |  |  |
| KẾT LUẬN |  |  |
| - GVHD xem và duyệt tài liệu. - Hoàn thành xong tài liệu. |  |  |