ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----🙞🙞🕮🙜🙜-----

Tên đề tài:

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CAFEBOOK TỐI ƯU HOÁ TRẢI NGHIỆM BẰNG AI

(TEST PLAN SPRINT 2 DOCUMENT)

SE 445 AM

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S Phạm Phú Khương

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Huỳnh Ngọc Phú	-	28211106495

- Nguyễn Minh Tú	-	28211105717

- Nguyễn Tú Uyên	-	28201149694

- Lâm Chu Bảo Toàn	-	28211105266

- Vương Quốc Hưng	-	28211145208

Đà Nẵng, 10 - 2025

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Tên dự án | Phát triển hệ thống CafeBook tối ưu hoá trải nghiệm bằng AI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 25/10/2025 | Thời gian kết thúc | 13/12/2025 |  |
| Khoa | Khoa Công Nghệ Thông Tin |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | ThS. Phạm Phú Khương Email: phamphukhuong@dtu.edu.vn SĐT: 0905635421 |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Huỳnh Ngọc Phú Email: phuhuynhphoto2k4@gmail.com SĐT: 0789447975 |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Huỳnh Ngọc Phú | Phuhuynhphoto2k4gmail.com |  | 0789447975 |
| Thành viên nhóm | Nguyễn Minh Tú | mt.nguyen0410@gmail.com |  | 0777292596 |
|  | Nguyễn Tú Uyên | nguyentuuyenvn321@gmail.com |  | 0702327884 |
|  | Lâm Chu Bảo Toàn | lamchubaotoan@gmail.com |  | 0783324234 |
|  | Vương Quốc Hưng | vqhung5@gmail.com |  | 0789823479 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | TEST PLAN DOCUMENT SPRINT 2 |  |  |
| Tác giả | Huỳnh Ngọc Phú |  |  |
| Chức vụ | Leader |  |  |
| Ngày | 12/11/2025 | Tên tệp: | Group40-.SE-8.2-TestPlanDocumentSprint2-ver.1.0.docx |
| Truy cập | Khoa Công Nghệ Thông Tin |  |  |

| LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| 1.0 | Nguyễn Minh Tú | 22/11/2025 | Tạo tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GVHD | Th.S Phạm Phú Khương | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Scrum master | Huỳnh Ngọc Phú | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Thành Viên | Nguyễn Minh Tú | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Lâm Chu Bảo Toàn | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Nguyễn Tú Uyên | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Vương Quốc Hưng | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |

MỤC LỤC

1.Giới thiệu…………………………………………………………………………………...	1

1.1. Mục đích……………………………………………………………………………….	1

1.2. Phạm vi………………………………………………………………………………...	1

1.3. Ngoại phạm vi…………………………………………………………………………	1

1.4. Tham khảo……………………………………………………………………………..	2

2. Mục tiêu thử nghiệm……………………………………………………………………….	2

3. Đặc điểm kiểm thử…………………………………………………………………………	2

3.1. Kiểm tra các chức năng………………………………………………………………..	2

3.2. Các chức năng không được kiểm thử………………………………………………….	2

3.3. Kiểm tra sản phẩm bàn giao…………………………………………………………...	2

3.4. Lịch kiểm tra…………………………………………………………………………..	3

4 .Nhu cầu về môi trường…………………………………………………………………….	4

4.1. Phần cứng và phần mềm……………………………………………………………….	4

4.2. Công cụ hỗ trợ và năng suất…………………………………………………………...	4

5. Vai trò và trách nhiệm……………………………………………………………………...	4

# 1.Giới thiệu

## 1.1. Mục đích

Kế hoạch kiểm thử (Test Plan) này được thiết lập nhằm định hướng, kiểm soát và đảm bảo chất lượng phần mềm cho giai đoạn Sprint 1 của dự án Phát triển hệ thống CafeBook. Tài liệu này đóng vai trò là cơ sở pháp lý và kỹ thuật để đội ngũ phát triển và kiểm thử (Testing Team) thống nhất quy trình làm việc.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Xác định phạm vi kiểm thử (Test Scope): Khoanh vùng các chức năng trọng yếu được phát triển trong Sprint 1 (dự kiến bao gồm: Đăng nhập/Đăng ký, Giao diện trang chủ Web & Dashboard cơ bản trên WPF, và thiết lập cơ sở dữ liệu). Đảm bảo sự đồng bộ giữa yêu cầu trong Product Backlog và sản phẩm thực tế.

- Thiết lập chiến lược kiểm thử (Test Strategy):

+ Mô tả phương pháp kiểm thử áp dụng cho từng nền tảng: Kiểm thử giao diện (UI/UX) trên WebCafebook (Next.js) và kiểm thử chức năng (Functional Testing) trên ứng dụng nghiệp vụ CafebookApp (WPF).

+ Xác định các loại hình kiểm thử sẽ thực hiện: Unit Test (Kiểm thử đơn vị), Integration Test (Kiểm thử tích hợp) và Smoke Test (Kiểm thử khói) sau mỗi bản build.

- Hoạch định nguồn lực và môi trường:

+ Xác định nhân sự tham gia kiểm thử từ nhóm 5 thành viên.

+ Chuẩn bị môi trường kiểm thử (Test Environment) bao gồm: Cấu hình máy chủ (Node.js/IIS), Cơ sở dữ liệu (SQL Server/MySQL) và các thiết bị client (Trình duyệt web, Máy tính chạy Windows cho WPF).

- Theo dõi và kiểm soát rủi ro: Cung cấp lộ trình cụ thể để phát hiện sớm các lỗi (bugs) nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tiến độ 20 ngày của Sprint 1, đồng thời đưa ra tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) để đánh giá mức độ hoàn thành của Sprint.

## 1.2. Phạm vi

- Kế hoạch kiểm thử này được thiết lập để xác định và theo dõi hoạt động kiểm thử cho đợt phát hành Sprint 1 của dự án Hệ thống CafeBook.

- Tài liệu này xác định phạm vi và phương pháp tiếp cận kiểm thử cho hệ thống trên cả hai nền tảng: WebCafebook (dành cho khách hàng) và CafebookApp (WPF) (dành cho nghiệp vụ nội bộ).

- Các hoạt động kiểm thử trong phạm vi bao gồm:

    - Kiểm thử các chức năng chính (Core Functions) đã được nhóm phát triển hoàn thành trong Sprint 1 (ví dụ: các chức năng xác thực người dùng cơ bản).

    - Đảm bảo rằng các yêu cầu về chất lượng và nghiệp vụ cơ bản được kiểm tra đầy đủ, đáp ứng đúng đặc tả.

    - Thực hiện kiểm thử tích hợp (Integration Testing) ban đầu giữa các thành phần frontend (Web/WPF), backend (API) và cơ sở dữ liệu.

## 1.3. Ngoại phạm vi

Các hạng mục sau đây được xem là ngoài phạm vi (Out-of-Scope) kiểm thử của Sprint 1 và sẽ được lập kế hoạch cho các Sprint sau:

- Kiểm thử các chức năng nghiệp vụ phức tạp chưa được phát triển trong Sprint 1 (ví dụ: Quản lý kho, Quản lý nhân sự, Thanh toán online, Đặt hàng online).

- Kiểm thử các tính năng AI (ví dụ: Chatbot AI, Hệ thống gợi ý cá nhân hóa, AI dự báo doanh thu).

- Kiểm tra và xác minh các quy trình nghiệp vụ vật lý tại quầy (ví dụ: chất lượng món ăn/thức uống, quy trình mượn/trả sách thủ công).

- Phân tích và kiểm thử phi chức năng (Non-Functional Testing) chuyên sâu, bao gồm:

- Kiểm thử hiệu suất hệ thống (Performance Testing).

- Kiểm thử tải (Load Testing) và xử lý truy cập đồng thời.

- Kiểm thử bảo mật (Security Testing) toàn diện.

## 1.4. Tham khảo

Các tài liệu tham khảo có thể áp dụng là:

- Product Backlog Document

- Proposal Document

- Project Plan Document

# 2. Mục tiêu thử nghiệm

- Thử nghiệm chức năng.

- Kiểm tra giao diện người dùng.

# 3. Đặc điểm kiểm thử

## 3.1. Kiểm tra các chức năng

- Đăng nhập

- Đăng xuất

- Quên mật khẩu

- Quản lý tài khoản

- Xem Thực đơn

- Xem thư viện sách

- Tương tác Chatbot

- Viết đánh giá

- Tạo phiếu đặt bàn mới

- Quản lý sơ đồ bàn

- Thanh toán

- Quản lý KH & KM

- Quản lý đơn hàng

- Báo cáo thống kê

- Quản lý nhân viên

## 3.2. Các chức năng không được kiểm thử

Không áp dụng vì tất cả các tính năng sẽ được thử nghiệm.

3.3. Kiểm tra sản phẩm bàn giao

- Test Plan Document.

- Test Case Document.

- Test Summary Report.

3.4. Lịch kiểm tra

|  | Tên nhiệm vụ | Thời lượng (Giờ) | Bắt đầu | Hoàn thành | Thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 |  |  |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu kế hoạch kiểm thử cho Sprint 2 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 2 | Phú |
| 1.2 | Tạo Test Case |  |  |  |  |
|  | Thiết kế Test case “ Quản lý quán cafe ” | 23/11/2025 | 23/11/2025 | 6 | Uyên |
|  | Thiết kế Test case “ Quản lý đơn hàng ” | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 6 | Tú |
|  | Thiết kế Test case “ Quản lý menu ” | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 6 | Phú, Toàn |
|  | Thiết kế Test case “ Quản lý đánh giá ” | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 3 | Hưng |
|  | Thiết kế Test case “ Báo cáo thống kê ” | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 3 | Toàn |
| 1.3 | Kiểm thử (Test) |  |  |  |  |
|  | Test chức năng “ Quản lý quán cafe ” | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | Phú |
|  | Test chức năng “ Quản lý đơn hàng ” | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | Hưng, Toàn |
|  | Test chức năng “ Quản lý menu ” | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | Tú |
|  | Test chức năng “Quản lý nhân viên” | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 2 | Uyên |
|  | Test chức năng “ Báo cáo thống kê ” | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | Toàn |
| 1.4 | Kiểm thử lại |  |  |  |  |
|  | Re-test chức năng “ Quản lý quán cafe ” | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | Hưng |
|  | Re-test chức năng “ Quản lý đơn hàng ” | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | Phú, Toàn |
|  | Re-test chức năng “ Quản lý menu ” | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | Tú |
|  | Re-test chức năng “ Quản lý nhân viên ” | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | Uyên |
|  | Re-test chức năng “ Báo cáo thống kê ” | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | Phú |

# 4 .Nhu cầu về môi trường

## 4.1. Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Cài đặt hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| PC | Truy cập Internet | Firefox, Chrome, IE 10. |
| Laptop | Truy cập Internet | Firefox, Chrome, IE 10. |

## 4.2. Công cụ hỗ trợ và năng suất

| Mục đích của công cụ | Tên Công cụ | Nhà cung cấp hoặc In-house | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch | Planner | N/A | 0.14.6 |
| Quản lý dự án | Microsoft Project | Microsoft | 2016 |
| Tài liệu Dự án | Microsoft Office | The Document Word, Excel | 2010 |

# 5. Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhân lực | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Nhóm quản lý | Huỳnh Ngọc Phú | • Đảm bảo rằng dự án được thực hiện đúng theo tiến độ, ngân sách và chất lượng đã định. • Thường xuyên đánh giá tiến độ của quá trình kiểm thử với Trưởng nhóm kiểm tra. • Nâng cao và quản lý các vấn đề/rủi ro liên quan đến dự án hoặc có thể ảnh hưởng từ bên ngoài sự kiểm soát của Nhóm Kiểm tra. • Đánh giá và điều chỉnh cách tiếp cận, kế hoạch và lịch trình kiểm thử khi cần. • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết. |
| Đội phát triển | Huỳnh Ngọc Phú Nguyễn Minh Tú Nguyễn Tú Uyên Lâm Chu Bảo Toàn Vương Quốc Hưng | - Xem lại kế hoạch kiểm tra mức độ cao / chi tiết - Giải quyết các vấn đề thiết kế - Giải quyết các vấn đề phát triển - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội QA | Huỳnh Ngọc Phú Nguyễn Minh Tú Nguyễn Tú Uyên Lâm Chu Bảo Toàn Vương Quốc Hưng | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo kế hoạch kiểm tra - Tạo bộ thử - Đánh giá hiệu quả của nỗ lực kiểm tra - Thực hiện các bài kiểm tra - Kết quả nhật ký - Khôi phục từ lỗi - Khiếm khuyết tài liệu - Thường xuyên xem lại Tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến Đội Kiểm tra Hệ thống - Xác định Dữ liệu Kiểm tra |